主流程 Task（从 Git 仓库准备 → 基础工程初始化 → DB 设计 → 分步开发 → 单体测试）

0. Git 仓库准备

- 新建仓库（README、LICENSE 可选）

- 配置 .gitignore（Python / venv / IDE / env）

- 定义分支策略（main + develop/feature 分支）

- 配置基础 CI（至少：lint + unit test）※不涉及部署

1. 基础工程初始化（Python 3.14）

- 确定 Python 3.14 运行方式（本机/CI 一致）

- 初始化项目骨架（src 布局、tests 目录）

- 依赖管理方式确定（pyproject/requirements 均可，锁定版本）

- 引入基础工具链

  - 格式化/静态检查（任选：ruff/black/mypy 等）

  - 单测框架：pytest + pytest-asyncio

- 配置项管理（环境变量读取、.env.example）

- 本地运行入口（能启动服务、能接收请求的最小跑通）

2. 技术栈与模块边界确认

- Bot 框架：aiohttp + botbuilder（Teams Bot）

- LLM：Azure OpenAI + LangChain

- DB：azure-cosmos 直连（不走 ORM）

- 权限：Entra 安全组校验（Graph 调用）

- 明确模块边界（建议分层）

  - bot 层（接入/路由/主流程编排）

  - service 层（权限、LLM、DB、日志、锁）

  - model 层（session/audit 数据结构）

3. DB 设计（Cosmos）

只做两类数据：会话上下文、审计访问日志（按要件最小集）

- 设计 Container：sessions

  - 主键/partition key 方案（以 session_id 为核心）

  - 文档结构：只保存 user/assistant message 列表 + 更新时间

  - 会话状态字段：用于“等待中/锁”

  - TTL/清理策略（如果要做）

- 设计 Container：audit_logs

  - partition key 方案（建议按日期桶或 user/session 维度，按查询需求定）

  - 文档结构：用户、session、状态、耗时、时间戳（成功/失败都记录）

  - TTL/保留策略（如果要做）

- 定义 Cosmos 访问约定

  - 读写接口最小集合（load/append/lock/log）

  - 并发控制方案（用 etag 条件更新实现“同 session 不并行”）

4. Bot 基础跑通（不含业务）

- aiohttp 服务启动（一个 message endpoint）

- botbuilder adapter 配置完成

- Bot 收到消息能回固定文本（连通性验证）

5. 要件 ④：personal 限定（1:1）

- 在 Bot 主流程中加入“只接受 personal chat”的判断

- 非 personal（group/channel）时直接返回固定提示

- 记录一条 audit log（status=blocked 或类似）

6. 要件 ⑤：权限控制（Entra 安全组）

- 实现用户身份提取（从 activity 获取 AAD 用户标识）

- 实现“是否属于允许安全组”的校验调用（Graph）

- 无权限返回固定提示

- 权限校验失败/异常也要返回统一错误提示并写 audit log

7. 要件 ②/⑥：会话上下文（session 内维持）

- 定义 session_id 取得规则（Teams conversation id）

- 实现 session 读写（Cosmos）

  - 追加 user 消息

  - 追加 assistant 消息

  - 读取当前 session 的 messages 作为上下文

- 明确不做“历史会话列表/跨会话检索”等功能

8. 要件 ③：同 session 并发控制（等待中）

- 在处理开始时尝试获取 session 锁（或 waiting 状态）

- 若 session 正在等待 AI 回复：拒绝本次请求并返回“回答生成中”提示

- AI 处理结束/异常时释放锁（必须 finally 保证释放）

- 写 audit log（waiting/blocked/success/error）

9. 要件 ②/⑳/㉑/㉓：LangChain 调 Azure OpenAI（原样返回）

- 实现 LLM 调用模块（LangChain + Azure OpenAI）

- 上下文组装：session messages → LLM 输入（按 session）

- 模型选择做成配置项（只用指定 deployment）

- 返回内容不加工，直接回复到 Teams

10. 要件 ㉒：不做输入过滤，但要处理 OpenAI 拒绝

- Bot 端不做用户输入过滤

- 识别 Azure OpenAI “内容过滤/拒绝”类型异常

- 对拒绝类异常返回固定提示

- 其他异常返回统一错误提示（“失败请联系管理员”）

- 所有失败路径写 audit log

11. 要件 ⑦：审计访问日志

- 统一定义记录点：每次请求必写（包括 forbidden / waiting / rejected / error）

- 记录响应耗时（latency）

- 日志写入失败的降级策略（不影响给用户回复）

12. 单体测试（到单测覆盖为止）

- 测试基建：pytest + asyncio，外部依赖全部 mock

- 关键路径用例（最少集）

  - personal 限定：非 personal → 被拒绝

  - 权限：无权限 → 被拒绝；有权限 → 进入后续流程

  - 并发控制：waiting 时第二条消息 → 被阻止，不触发 LLM

  - 会话上下文：连续对话时上下文参与下一次请求

  - OpenAI 拒绝：返回拒绝提示

  - 通用异常：返回统一错误提示

  - audit log：所有分支均写入（至少验证调用与 status）

13. 集成自检（不算部署）

- 本地端到端手动测试（1:1 personal）

- 用 mock/测试账号验证权限组校验

- Cosmos 写入检查（session 与 audit 都有数据）

- 并发场景手动验证（连续快速发送两条消息的行为符合要件）

以上就是主流程 task。你后面如果要我把它按“里程碑（M0/M1/M2）”切一遍或按优先级排（先跑通再补齐审计/并发），我也可以直接给出版本化的 task 清单。